000

Secretaria de Governo

PRODESP - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

Diretoria de Serviços ao Cidadão

Superintendência de Novos Projetos - POUPATEMPO

REGISTRO

A Região Administrativa de Registro é composta por 14 municípios:  Barra do Turvo ,Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras.

O município se estende por 722,4 km² e sua população estimada pelo IBGE em 2019 foi de 56.322 habitantes, com uma densidade demográfica de 75,11 habitantes por quilômetro quadrado.Os habitantes se chamam registrenses.

Distrito criado com a denominação de Registro em 1934 subordinado ao município de Iguape, do qual foi emancipado em 1944 tornando-se município.

Registro recebeu este nome por sua responsabilidade em registrar todo ouro explorado na região, retirado o dízimo destinado à Coroa Portuguesa, antes que o ouro fosse levado à Iguape para ser fundido e vendido.

Além dos habitantes locais, houve a chegada dos imigrantes japoneses que em 1918, receberam terras devolutas  e iniciaram várias culturas para teste, entretanto notaram que a diferença se faria com a banana e o chá preto, por melhor adaptação às condições da região.

A “Capital do Vale” e a Capital do Chá, Registro, é a maior cidade do Vale do Ribeira e tornou-se oficialmente o Marco da Colonização Japonesa no Estado de São Paulo.

O Conjunto Iguape (colônias de Registro, Sete Barras e Katsura ou Giporuva) foi cronologicamente a primeira grande colônia formada por japoneses no Brasil, e também a primeira entre as colônias fundadas por capital privado nipônico.

Registro conta com uma posição geográfica privilegiada: rota para as regiões  Sul/Sudeste do Brasil e para o mercado Comum do Cone Sul, e o MERCOSUL.

A Região Administrativa de Registro será a quarta implantação do Projeto Canal Direto SP+Perto, integrando oito Secretarias  em uma única Unidade Fisica com um novo padrão de atendimento.

SUMÁRIO

1.	      OBJETIVO DO RELATÓRIO

2.	      OBJETIVO DO POUPATEMPO

3.	       CENARIO5

4.	       PROJETO8

4.1     Canal Direto– SP+ Perto

4.1.1– Modelo Conceitual do Projeto Canal Direto- SP + Perto

4.1.2- Secretarias participantes da Integração - RA Registro

4.1.3- Local da Unidade Regional Integrada Registro

4.2     Poupatempo

4.2.1- Conteúdo do Projeto

4.2.2- Desenvolvimento do Projeto

5.         PROJETO de ATENDIMENTO INTEGRADO

5.1       Concepção do Projeto

5.2       Desenvolvimento do Projeto

5.2.1- Composição do Projeto Arquitetônico

### 6. 	    MANUAL DE RECOMENDAÇÕES

# OBJETIVO DO RELATÓRIO

Apresentar o Projeto Técnico de Integração do atendimento e da estrutura do espaço físico para a Região Administrativa de Registro, atendento as premissas do Programa Canal Direto- SP+ Perto.

Apresentar um manual de recomendações técnicas e operacionais que contribua para a implantação e execução do modelo integrado de atendimento.

# OBJETIVO DO POUPATEMPO

Atender a solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Regional integrando fisicamente os escritórios da Região Administrativa de Registro em uma unidade administrativa, implementando o modelo de atendimento integrado e padronizado para todos os serviços, estabelecendo um novo padrão de qualidade de atendimento.

# CENARIO

A Secretaria de Desenvolvimento Regional alinhada ao processo de inovação na administração estadual, avança com a integração regional de quinze regiões administrativas do Estado de São Paulo e reafirma o foco na gestão estratégica de suas unidades, baseada nas diretrizes governamentais delineadas no Projeto Canal Direto SP + Perto.

Para o exercício da função pública no cenário atual se faz premente refletir sobre o ambiente de constantes mudanças, desburocratização, inovação e tecnologia, parcerias e gestão qualificada, gerando redução de custos e  oferecendo qualidade ao usuário dos serviços públicos.

Fatores internos e externos e suas variáveis impactam diretamente no desenvolvimento das atividades; razão da necessidade de abordagens atualizadas que incluam  a revisão de modelos de atuação divergentes em modelos convergentes, customizados, sustentáveis e eficientes.

O maior desafio é adequar as ações a velocidade das mudanças, garantindo a entrega dos resultados previstos sem prejuízo da qualidade do serviço público.

Neste novo contexto de Integração Regional, a parceria com o Programa Poupatempo, que traz a expertise de 22 anos na construção continua de melhoria no atendimento, vem somar  esforços na implantação de um novo padrão de atendimento e redução dos gastos do Estado.

4. PROJETO

4.1-  Canal Direto- SP + Perto

O Projeto Canal Direto– SP + Perto é o direcionador do processo de inovação administrativa e de mudanças nas Regiões Administrativas do Estado, somado ao Programa Sem Papel implantado em todo o Estado de SP.

A Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR, responsável pela implantação do projeto em quinze regiões administrativas do estado, iniciou o piloto na RA Bauru e projetou a continuidade do projeto para as regiões de  São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Registro, Presidente Prudente, Marilia e Sorocaba.

O Poupatempo é parceiro nesta construção, quanto ao compartilhamento de sua expertise de atendimento integrado com padrão de qualidade certificado pela população, que implica  na elaboração do projeto no modelo e conceito de integração desde a concepção arquitetônica ao fluxo do atendimento.

Este projeto foi elaborado para a Região Administrativa de Registro.

### 4.1.1 Modelo Conceitual do Projeto Canal Direto SP + Perto

- Integração das Secretarias e Escritórios de quinze (15) Regiões Admininstrativas do Estado visando maior qualidade e efetividade na execução dos serviços; transparencia na gestão dos recursos físicos e operacionais,redução dos gastos com alugueis, serviços básicos de manutenção e segurança, recursos materiais, insumos e equipamentos.

- Integração e padronização do atendimento dos serviços, com qualidade, isonomia, inclusão e desburacratização dos processos e melhor gestão dos recursos humanos.

- Inovação tecnológica e melhoria continua dos processos de trabalho; maior qualidade na entrega dos serviços e otimização dos recursos.

- Criação de uma Identidade Regional para as Secretarias do Estado.

- Maior visibilidade para o Estado na região.

4.1.2 Secretarias participantes da Integração

- Secretaria de Desenvolvimento Regional: Sub Convênios e Escritório do Programa Vale do Futuro.

- Secretaria de Desenvolvimento Social: DRADS

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico: CRT (PAT)

- Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência

- Secretaria de Esportes: DREL

- Secretaria de Agricultura e Abastecimento: EDR, EDA

- Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente: CETESB, DAEE, CFB e Instituto Florestal

- Secretaria de Governo: Superintendencia do DETRAN; IAMSPE (diretoria); Fundo Social e Defesa Civil.

4.1.3 Localização da Unidade Regional Integrada- Registro

Secretaria da Agricultura (prédio azul)-Av. Wild José de Souza, 403 Secretaria da Saúde (prédio amarelo)– Rua Pariquera-Açu, 41

Bairro – Vila Tupy

Sec.Sáude (prédio amarelo) Sec.Agricultua (prédio azul)

4.2.  Poupatempo

O Projeto de Interação da RA de Registro foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da Superintendência de Novos Projetos do Poupatempo constituída por tres gerencias: Processos e Capacitação ( estrutura e fluxo do atendimento);  Planejamento e Implantação ( Arquitetura e Engenharia) e Tecnologia e Inovação ( TI ).

4.2.1  Conteúdo do Projeto

- Estrutura do atendimento: integração e padronização do atendimento para os serviços dos escritórios regionais .

- Concepção arquitetônica e de engenharia: reforma interna e externa dos prédios das Secretarias da Agricultura e da Saúde (obra civil, elétrica, lógica, ar condicionado, acessos e paisagismo), comunicação visual e documentação pertinente: layout, plantas; memorial descritivo e orçamentos.

- Projeto de infraestrutura de TI : dimensionamento da infraestrutura de lógica, link intragov Voip, dimensionamento de equipamentos e orçamentos.

4.2.2  Desenvolvimento do Projeto

A partir da experiência dos projetos já realizados: RA Bauru, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, o desenvolvimento deste  projeto se dará em duas fases complementares, de acordo com as prioridades de execução e implementação definidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social- SDR e Poupatempo-PPT.

Esta estratégia de implementação acelera a execução e garante a melhor contratação e aquisição dos recursos necessários para a finalização do projeto.

Projeto – FASE- I

Arquitetura e Engenharia  e Integração do Atendimento

- PPT- Apresentação da experiência do Poupatempo de modelo integrado  de atendimento com foco em mudança e inovação, para as Secretarias de Governo participantes do projeto.

- SDR- Encaminhamento para a equipe de processos e arquitetura o levantamento de necessidades de infra-estrutura para os escritórios das Secretarias, a partir da identificação das atividades desenvolvidas nos escritórios atuais.

- PPT- Avaliação estrutural do imóvel indicado para a implantação do projeto e estudo de viabilidade.

- PPT- Elaboração do projeto básico de arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, ar-condicionado e de  incêndio.

- PPT/SDR- Reuniões para ajustes no layout e validação do projeto básico.

- PPT- Elaboração do projeto executivo de arquitetura,engenharia civil, engenharia elétrica, ar condicionado e de incêndio; memorial descritivo e orçamentos referentes a Obra.

- PPT- Elaboração do relatório de  recomendações de funcionamento para implantação do atendimento integrado.

- PPT- Entrega do projeto à Secretaria de Desenvolvimento Regional.

- SDR- Licitação da obra e desenvolvimento do processo de integração dos serviços das Secretarias integrantes da Unidade Regional.

Projeto – FASE- II

Arquitetura e Engenharia e Tecnologia da Informação

- PPT- Árquitetura: Elaboração do projeto de comunicação Visual; e orçamentos( mobiliário e divisórias).

- PPT- TI: Elaboração do projeto de Tecnologia de Informática: Dimensionamento dos recursos, equipamentos e serviços; links de comunicação e telefonia.

5. PROJETO de ATENDIMENTO INTEGRADO

5.1 Concepção do Projeto

O modelo conceitual de integração esta representado na estrutura do prédio e na organização formal para o atendimento presencial dos usuários.

Quanto a estrutura física destacamos o dimensionamento das áreas para integração do atendimento inicial e dos escritórios das Secretarias, o qual denominamos de atendimentos de retaguarda; os espaços de uso compartilhado e ilha de impressão corporativa.

O layout foi elaborado a partir das informações de duas fontes: Secretaria de Desenvolvimento Regional- SDR, com os dados de funcionamento dos escritórios; Poupatempo com a vistoria técnica e avaliação estrutural dos prédios feita pela equipe de Arquitetura e Engenharia.

Quanto a integração do atendimento, foi elaborado um estudo a partir dos dados apresentados pela SDR, para a localização das Secretarias no espaço de recepção e atendimento e  elaboração do fluxo para o atendimento presencial e eletrônico inicial e  o atendimento de retaguarda nos escritórios das Secretarias.

Foi produzido um manual operacional para contribuir com o trabalho das Secretarias participantes na implantação do atendimento integrado,  dentro dos padrões demandados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e baseado na expertise dos Postos Poupatempo.

5.2 Desenvolvimento do Projeto

A discriminação das atividades apresentadas neste relatório se devem ao melhor entendimento das fases de desenvolvimento e da complexidade de criação de uma estrutura que representasse o novo modelo de integração do atendimento para a Integração Regional das Secretarias.

As gerencias do Poupatempo envolvidas consideraram as interfaces de cada área na elaboração do projeto, estabelecendo ações simultâneas para cumprimento do proposto.

Gerencia de Processos e Capacitação: configurou o modelo de  atendimento integrado considerando a estrutura física e a disponibilização dos serviços para atendimento presencial inicial e atendimento especializado nos escritórios das secretarias. Considerou também a dinâmica de acesso aos vários ambientes orientando o cidadão para o atendimento: recepção, pré-atendimento e atendimento presencial ou eletrônico.

A partir da realidade atual de trabalho e posições de atendimento indicadas pela SDR para as Secretarias participantes da integração, indicou o melhor posicionamento das áreas de atendimento. Elaborou um manual de recomendações operacionais, encontrado no Anexo I deste documento.

Arquitetura e Engenharia Fase I: concebeu o projeto arquitetônico e civil da obra de reforma dos prédios da Secretaria da Agricultura e da Secretaria da Saúde em Registro, visando contemplar as necessidades de todas as Secretarias, atender amplamente os requisitos de  acessibilidade, prever a futura utilização de energia sustentável (fotovoltaica) e focar no melhor custo benefício.

Elaborou o projeto executivo para a obra de reforma; o memorial descritivo e orçamento, em dossiê específico.

Tecnologia da Informação: Acompanhou o projeto para elaborar e apresentar na fase II, o dimensionamento da estrutura de lógica, CPD, equipamentos e recursos para instalação e operação do ambiente de TI e demais documentação técnica.

5.2.1-  Composição do Projeto Arquitetônico

- Administração Central (zeladoria).

- Prédio acessível, conforme NBR 9050.

- Área de Atendimento: Recepção central, Serviços Presenciais, Retirada de Documentos, Protocolo de Documentos, Balcão de Serviços Eletronicos, Cx Eletrônico, Área de Totens e Áreas de Espera.

- Elevador Panorâmico a partir do Átrio

- Plataformas elevatórias – três, para interligação dos diferentes níveis entre os pavimentos dos prédios, desde o subsolo.

- CPD- Sala de controle de TI (servidores e Racks).

- Pool de impressão corporativo(ploter e impressora) compartilhado.

- Salas de reunião com 10 lugares, em todos os pavimentos, compartilhadas.

- Sala de reunião e treinamento com 28 lugares, compartilhada.

- Sala de vídeo conferencia com 28 lugares, compartilhada.

- Auditório com 97 lugares padrão e 2 PNE, sistema de som e vídeo em ambiente acústico; hall para eventos; salas de apoio e som; sanitários padrão e PNE e plataforma elevatória de acesso externo e interno.

- Laboratórios: EDA e CETESB

- Cozinha Gourmet com 24 lugares para cursos de culinária

- Cozinha e Refeitório para funcionários, com 32 lugares , equipado com micro-ondas, geladeira e pias.

- Área de descanso para funcionários.

- Almoxarifado Central com espaços específicos para cada Secretaria

- Área depósito de materiais limpeza (DML)

- Salas de: Segurança, Manutenção

- Área para Inversores e Máquinas de Ar Condicionado (Chiller)

- Área de carga e descarga

- Depósito de sementes.

- Guaritas de segurança

- Sanitários para usuários : masc/fem, padrão e PNE, fraldário, bebedores de água e máquinas de café.

- Sanitários para funcionários:masc/fem, padrão e PNE; bebedores de água e máquinas de café.

- Estacionamento para usuários: Carros (vagas PNE ,idosos e padrão), Motocicletas, bicicletas e área de embarque/desembarque para transporte por aplicativos veiculares e ônibus.

- Estacionamento para funcionários: Carros (vagas PNE e padrão), Motocicletas e Bicicletas.

- Estacionamento para Frotas.

Projeto Arquitetônico da Unidade Integrada – RA Registro

Fachada e entrada principal

Entrada lateral - fundos

### 6. MANUAL DE RECOMENDAÇÕES

O Programa Canal Direto– SP + Perto propõe um novo olhar do gestor público frente a mudança para um modelo compartilhado e integrado de atendimento, o qual exige resignificar padrões e estabelecer um comportamento colaborativo na execução do trabalho cotidiano.

O entendimento da dimensão desta mudança passa pela interpretação, análise e revisão de processos internos, que possam se compatibilizar com este novo cenário administrativo na construção de unidades de trabalho que atendam simultaneamente, as demandas da população usuária e as necessidades dos servidores públicos, garantindo eficiência e qualidade na entrega dos serviços públicos disponibilizados pelo Estado.

O modelo integrado de atendimento requer adequações na atividade diária; padronização de procedimentos e normas de conduta alinhadas entre todas as Secretarias integrantes do projeto, para que os resultados esperados sejam atingidos.

Destacamos a importância da condução de cada serviço em sintonia com a proposta de integração, sem causar impacto negativo ao usuário e sim apresentar a unidade das Secretarias refletida no padrão de atendimento.

O manual de recomendações pretende fornecer informações e indicações operacionais nos diferentes estágios de atendimento, inicial e de retaguarda, retirada de documentos ou protocolo, garantindo que o usuário tenha uma experiência positiva e efetiva de integração para quaisquer serviços que solicite, recebendo o mesmo padrão de qualidade no atendimento.

O manual de recomendações é parte integrante deste relatório, no  Anexo I.

# Text boxes

RELATÓRIO CNQO 004                                       INTEGRAÇÃO REGIONAL

RA de REGISTRO

PROJETO

Projeto de Integração das Secretarias e Escritórios Regionais em quinze Regiões Administrativas do Estado de São Paulo; sob coordenação e execução da

Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR

O Poupatempo atua no projeto com a consultoria e suporte  técnico para integração e padronização do atendimento e na elaboração do projeto arquitetônico dentro do conceito de modelo integrado.

2020

POUPATEMPO – Superintendência de Projetos

Gerencia de Processos e Capacitação

Maio 2020